# Planning :

**Jour 1:** MVP1

Avoir une page internet avec une liste de candidats, en affichant leur NOM Prénom.

🡪créer page internet

🡪créer tableau rempli avec les candidats dans les lignes

Répartition des taches

-Louise et Antoine : mise en place d’une liste de nom et date entretien pour les tests

-Charles : programme qui prend un json et le transforme en data frame ou csv

-Thomas : mise en place de la page html

-Thomas B et Jorge : trouver comment on transforme un dataframe ou csv en tableau sur html

**Jour 2 :** MVP2

🡪fabriquer un page par candidat et y mettre les infos necessaires : nom prenom date de l’entretien et son fichier code et test

🡪trouver un moyen de ne pas le faire à la main

**Jour 3 :** MPV3

🡪afficher toutes les infos qu’on peut avoir sur le candidat

🡪s’aider du format donné

**Jour 4 :** MVP4

🡪pouvoir uploader un dossier sur le site

🡪espace de drop ?